附表

虎屿路节点环境提升工程投资概算审核汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程  规模 | 送审  金额 | 审定  金额 | 增减  金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **建安工程费** | **km** | 0.57 | **2997.99** | **2274.24** | **-723.75** | **-24.14%** |
| **含扬尘防治措施费和施工现场远程视频监控使用费** |
| 1 | 特殊路基 | m² | 14397.49 | 1147.67 | 688.13 | -459.54 | 含特殊路基处理 |
| 2 | 路面工程 | m² | 18459.90 | 1330.47 | 1168.33 | -162.14 | 含拆除工程 |
| 3 | 交通工程 | km | 0.570 | 74.56 | 67.41 | -7.15 | 施工期间交通组织措施、施工围挡 |
| 4 | 雨水工程 | m | 981.60 | 218.44 | 196.31 | -22.13 | 含600\*360可调式盖板截水沟 |
| 5 | 照明工程 | 套 | 19.00 | 91.29 | 68.72 | -22.57 | 含4套智慧灯杆，绿化带破除恢复 |
| 6 | 绿化工程 | m² | 390.20 | 45.56 | 25.34 | -20.22 |  |
| 7 | 现状管线保护 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 暂列 |
| 8 | 临时用水用电 | 项 | 1 | 40.00 | 10.00 | -30.00 | 暂列 |
| **二** | **工程建设其他费用** | **项** | **1** | **409.91** | **263.86** | **-146.05** | **-35.63%** |
| 1 | 前期工作咨询费 |  |  | 8.18 | 6.62 | -1.56 |  |
| 2 | 建设单位管理费 |  |  | 88.40 | 65.31 | -23.09 |  |
| 3 | 勘察测量费 |  |  | 48.07 | 24.95 | -23.12 | 含管线物探费 |
| 4 | 设计费 |  |  | 82.82 | 65.72 | -17.10 |  |
| 5 | 设计文件审查费 |  |  | 4.69 | 3.17 | -1.52 |  |
| 6 | 工程建设监理费 |  |  | 75.92 | 60.68 | -15.24 |  |
| 7 | 招标代理费 |  |  | 15.98 | 11.01 | -4.97 |  |
| 8 | 造价咨询费 |  |  | 18.07 | 7.07 | -11.00 |  |
| 9 | 工程检测费 |  |  | 15.00 | 11.37 | -3.63 |  |
| 10 | 规划验收测量费 |  |  | 5.00 | 0.00 | -5.00 |  |
| 11 | 溯源排查费 |  |  | 25.60 | 0.00 | -25.60 |  |
| 12 | 管线物探费 |  |  | 10.00 | 0.00 | -10.00 | 含勘察测量费 |
| 13 | 规划定线费 |  |  | 2.00 | 0.00 | -2.00 |  |
| 14 | 工程款支付担保  费用 |  | 0.5‰ | 1.45 | 1.14 | -0.31 |  |
| 15 | 其他规费 |  | 0.30% | 8.73 | 6.82 | -1.91 | 含规划定线费、规划验收测量费等 |
| **三** | **基本预备费** |  | **5%** | **165.96** | **126.91** | **-39.05** | **-23.53%** |
| **四** | **建设期利息** |  |  | **85.39** | **0.00** | **-85.39** |  |
| **五** | **总投资概算（不含迁改费）** | **km** | **0.570** | **3659.25** | **2665.01** | **-994.24** | **-27.17%** |
| **六** | **迁改费** |  |  | **50.00** | **50.00** | **0.00** | **未审暂列** |
| 七 | **项目总投资合计（含迁改费）** | **km** | **0.570** | **3709.25** | **2715.01** | **-994.24** | **-26.80%** |

福建自贸试验区厦门片区管委会办公室 2024年7月15日印发